동아쏘시오 업무현황 공유

날짜: 20260810
담당자: 김지연 수석

목차

0. 회의개요

1. 주요논의

2. 결정사항

3. ActionItems

0. 회의개요

일시: 2026-08-10

장소: 대회의실

참여자: 김지연수석

목적: 동아쏘시오 데이터 처리 업무현황 공유 및 작업 지시

1. 주요논의

■ 현재 데이터 처리 이슈

- 품명에 있는 정보가 설비번호 컬럼에 있거나, 품번에 있던 정보가 다른 컬럼에 있는 혼재 상황 발생

- LLM 적용 결과 정확도 상당히 떨어짐 (제약 분야 자체의 문제)

- 뭉쳐 있는 것들은 일단 해결함. 문장 단위로 되어 있는 경우는 미해결

- 전처리부터 바로 진행 필요

■ 일정 현황

- 동아쏘시오 배포 시점: 내년 1월 예정

- 데이터 있는 것을 안 하자니 애매하고, 하자니 전처리 미비로 너무 오래 걸림

- 출장 일정 多 — 계열사별로 따로 보내줘야 함 (+견적 과정에서 산정 필요 코멘트)

- 오후 중 추가 논의 예정

■ 단위 변경 시 히스토리 관리

- 예: 시약 가격단위가 ML인데 표준단위가 EA로 바뀌는 경우 → 데이터 변경 이력 반드시 남겨야 함

■ CAS번호 컬럼 데이터 정제 플로우 (M~T열 대상)

- 품목명 관련 정보는 M~T열 내에서만 지정

- 처리 순서:

0. CAS번호 컬럼 확인

1. CAS 아닌 정보들 분류 (비율 파악)

2. 아닌 정보들 중 품번 여부 필터링

- 동일 번호로 겹치는 경우 품번이 우선

3. 이후 각 정보가 어느 컬럼으로 들어갈지 결정

- 세부 규칙:

1) CAS번호 컬럼에 있는 품번 → 품번 컬럼으로 이동

2) 품번은 의미 없음 (= 대체 처리 대상)

■ 다음 작업 대상: 동아에스티팜

- 현황(As-Is): 시스템 2개 사용 (MIS, 수입)

- 목표(To-Be): 통합 시스템 구성을 위해 두 시스템 데이터 합치기

- 가이드 문서까지 작성 필요

- 자료 수신 예정 → 최대한 빠르게 처리

2. 결정사항

- LLM 대신 전처리 기반 처리 방식으로 전환하여 진행

- CAS번호 컬럼 정제 플로우(0→1→2→3 순서) 확정

- 동일 번호 겹침 시 품번 컬럼 우선 적용

- 동아에스티팜 자료 수신 후 즉시 처리 착수

3. ActionItems

- [ ] CAS번호 컬럼 정제 작업 착수 (M~T열 대상, 0→1→2→3 플로우 순서대로) — 담당: 미상, 기한: 미상

- [ ] 동아에스티팜 자료 수신 확인 후 빠르게 처리 — 담당: 미상, 기한: 자료 수신 즉시

- [ ] 동아에스티팜 통합 시스템 가이드 문서 작성 — 담당: 미상, 기한: 미상

- [ ] 출장 일정 및 계열사별 자료 전달 계획 수립 — 담당: 미상, 기한: 미상

- [ ] 오후 중 추가 논의 진행 (일정현황 관련) — 기한: 당일

이하 속기록

260810

동아쏘시오 업무현황 공유

품명에 있는게 설비번호에 있거나

품번에 있던게~에 있거나

-> LLM 돌리니까 제약이라 정확도가 상당히 떨어짐.

->그래서 뭉쳐있는것들은 일단 해결함

->문장 단위로 되어있는 경우 같은 것.

전처리부터 바로 진행해야함!@!

+동아쏘시오는 내년 1월 배포니까 ~~

일정현황: 데이터 있는걸 안하자니 애매하고, 하자니 너~~무 오래걸림. 전처리가 안되어있음.

출장 일정도 많음. 계열사들을 다 따로 보내줘야함.

(+견적 과정에서 산정해야겠다는 코멘트)

오후 중에 얘기 나눌 예정.

-

---이하 실제 보기 시작.

시약 가격단위가 ML인데, 표준단위가 EA로 바뀌게 되면, 히스토리도 남겨야함, 이건 데이털ㄹ 바꿨다 이런걸.

1 CAS번호에 있는 품번-> 품번 컬럼으로 이동.

2 품번은 의미 없다 =

M~R 열 내에서 정보가 왔다갔다 해야함.

-품목명의 정보만 이 열 내에서 지정을 하는 것임

현재 플로우.

:M~ T에 있는것들.에서 지정을 하는 것임

0 CAS 번호 컬럼에서.

1 CAS 아닌 정보들 분류해서.(비율 보고)

2 아닌 정보들에서 품번여부 거르고.

+같은 번호로 겹친다면 품번이 더 우선임.

3  그다음에, 어디로 들어갈지 보기.

다음작업: 동아에스티팜

-현황: 시스템 2개 사용. MIS, 수입.

-To- Be: 통합 시스템 만들어주기 위한 작업을 위해 합치는 것임.

-가이드까지 적어줘야함.

=>지금 자료 보내주실 것임. 최대한 빠르게 처리하자.

/

--------------------------